# K 에너지 솔루션 통합관제시스템 개발 현황

| ID | 요구사항 | 실제 수정 여부 | 적용 내용 및 남은 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | 하위 계정 데모 노출 | 수정 완료 | 전체 관리자·강원도 관할 관리자만 데모 표시. 실제 강원도 관리자 계정 최종 확인은 남음. |
| S02 | CCTV 세션 로그 클릭 | 수정 완료 | 선택한 결과 고정 표시 및 결과 영역 이동. 프레임 식별자 누락·중복 영향 제거. |
| S03 | 설정 API 연결 | 일부 수정 | 실제 계정 정보 표시, 예시값·가짜 저장 성공 제거. 설정 조회·저장 API 개발 필요. |
| S04 | PDF 다운로드 보안 경고 | 미수정 | HTTP 운영·HTTPS 접속 실패 확인. 정확한 경고와 서버 인증서 설정 확인 필요. |
| S05 | 운영자 영농계획 작성 | 수정 완료 | 작성·등록 화면을 기존 API에 연결. 운영 서버 실제 저장 시험은 미실시. |
| S06 | 점검자 보고서 서명 | 미수정 | 기존 PDF 빈 결재란은 서면 서명용. 온라인 서명 방식과 저장·승인 API 필요. |
| S07 | 점검자 분석 실행 금지 | 프론트 완료 | 프론트 분석 실행 차단, 이력 조회·검토 연결. 서버의 vision:run 권한 제한은 별도 필요. |
| S08 | 시정명령·추가 증빙 요청 | 미수정 | 백엔드 API와 담당자·처리 상태·업무 흐름 정의 필요. |

# 2. 확인 요청

| ID | 확인 요청 | 확인 상태 | 확인 결과 및 코드 변경 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | 보고서 PDF 개발·GPT 필요 여부 | 협의 대기 | 실제 발전·수익 PDF 기능은 없었음. 버튼을 준비 중으로 변경했으며 PDF 신규 개발은 아님. 데이터·양식 협의 필요. GPT는 PDF 생성에 필수 아님. |
| C02 | 영농이행·계획평가 통합 | 협의 대기 | 메뉴 통합·삭제하지 않음. 실제 계획평가 화면으로 이동하는 안내 링크만 추가. |
| C03 | JSON 버튼 없이 자동 저장 | 협의 대기 | 기존 분석 API가 서버 저장 후 analysis_id 반환. JSON 다운로드 명칭·안내만 수정. 자동 저장을 새로 개발한 것은 아님. |
| C04 | 설정 추가 API 필요 여부 | 협의 대기 | 연락처·알림·계약정보·갱신 주기 설정의 전용 API 미확인. 추가 조회·저장 API 필요. |
| C05 | 운영자 비교·종합대시보드 필요 여부 | 협의 대기 | 메뉴는 유지. 사용 목적·제공 범위 결정 필요. 데모 데이터 노출 변경은 S01에 포함. |
| C06 | CCTV 활동 등록·수기 등록 필요 여부 | 협의 대기 | 분석 저장과 영농활동 등록·검토·계획 매칭은 별도 절차. 수기 등록 화면은 추가하지 않음. 필요 여부 협의. |